**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска»**

**за 2023 год.**

С целью формирования современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем отделом информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053(с изменениями от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 № 3499, от 16.03.2023 № 755, от 08.06.2023 № 1816, от 28.11.2023 № 3790) (далее по тексту – Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города; защита информации путем совершенствования информационных систем; модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники; обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 16.03.2023 № 755, от 28.11.2023 № 3790 в 2023 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Рубцовска Алтайского края было запланировано 2500,0 тыс. рублей, фактически программные мероприятия профинансирована сумму 2399,8 тыс. рублей и произведены следующие работы:

проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно-вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

проведение мероприятий по приобретению программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание. Объём финансирования по выполненным мероприятиям 2100‬ тыс. рублей;

проведение мероприятий по приобретению программного обеспечения и баз данных, замена устаревшей и неисправной вычислительной техники и оргтехники, приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, проведение ремонта и технического обслуживания вычислительной техники оргтехники. Объём финансирования по выполненному мероприятию 299,8 тыс. рублей;

проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

проведение мероприятий по обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, других доступных для посещения местах), создания пунктов подключения к сети «Интернет».

Результаты реализации Программы в отчетном периоде выражаются через качественные и количественные показатели, выполнение которых составило:

1. Доля обеспечения деятельности структурных подразделений Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения (обратный показатель) на отчетный год составляла по плану 30%, фактический за отчетный период составила 68,6%.

2. Количество рабочих мест в Администрации города Рубцовска и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных на отчетный год по плану 150 ед. от общего объема обеспечения Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой (всего 175 единиц техники). По факту данный показатель составил 64 ед.

3. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации города Рубцовска за отчетный год по плану 65%. По факту данный показатель составил 2,3 , процентное соотношение не достигнуто на - 62,7 % .

4. Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг Администрации города (увеличение доли) на отчетный год по плану 100 % - от общего количество муниципальных услуг. По факту показатель равен 100%.

По итогам реализации Программы произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2023 год, которая составила 81,2 %, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 50 % до 90%.

**Расчет комплексной оценки эффективности Программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/4)\* 189,9 %=47,5%

m=4 (число индикаторов)

S1 = 43,7%

S2 = 42,7%

S3 = 3,5%

S4 = 100%

Si = 43,7% + 42,7% + 3,5%+100% = 189,9 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города:

Fin = К/L\*100% = 2399,8 тыс. руб. /2500,0 тыс. руб. = 96 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/5)\*(( 1+0+1+1+ 1+ 1)\*100%) = 100 %.

n=6-1=5 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = ( 47,5 + 96 + 100)/3= 81,2‬%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована сосреднем уровнем, так как комплексная оценка эффективности составляет 81,2‬%.

Начальник отдела ОИТО

Администрации г. Рубцовска И.В. Кремняк

96420 доб 222