**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959,

с изменениями от 15.05.2019 № 1132, от 23.03.2020 № 694, от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469, от 05.02.2021 № 259,
от 19.10.2021 № 2815, от 23.12.2021 № 3547, от 01.03.2022 № 520, от 05.10.2022 № 3196, от 27.12.2022 № 4271, от 05.10.2023
№ 3174, от 20.12.2023 № 4298, от 27.12.2023 № 4683, от 31.07.2024 № 2184, от 25.12.2024 № 3688)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0501 | 76568,0 | 79364,4 | 29816,5 | 38,9 | 37,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0501 | 76568,0 | 79364,4 | 29816,5 | 38,9 | 37,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений | ед. | 5 | 4 | 80% | В связи с задержкой поставки материалов подрядчиком не выполнены в срок работы по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 127. Дата завершения работ перенесена на 2025 год. | Внешние риски логистики |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна,

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460