Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

за 2024 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено финансирование Программы на 2024 год в размере   
26568,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.07.2024 № 2184, от 25.12.2024 № 3688 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2024 год, в рамках реализации данной Программы на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 79364,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 29816,5 тыс. рублей (37,6 % от плана). В связи с отсутствием возможности освоения финансирования в соответствии с 44-фз, учитывая краткие сроки до конца финансового года, оставшаяся сумма перенесена на исполнение мероприятий в 2025 году.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* проведены работы по капитальному ремонту крыши дома по   
  пр-кту Рубцовскому, 11;
* возмещение взыскателю за капитальный ремонт водоотведения;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Громова, 22;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по пр-кту Ленина, 127;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по пр-кту Ленина, 59;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Комсомольской, 69;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по пр-кту Ленина, 129;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по пр-кту Ленина, 20;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по пр-кту Ленина, 176;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения МКД по ул. Комсомольской, 115;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения МКД по ул. Громова, 10;
* перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (возмещение по многоквартирному дому по ул. Киевской, 23);
* перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по пер. Алейскому, 47;
* перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Октябрьской, 104;
* перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Громова, 14;

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через целевой индикатор - количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 5 ед. фактически исполнены судебные решения по 4 домам.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (80%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (37,6%) и степени реализации программных мероприятий (46,7%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» за 2024 год составила 54,8%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии   
за 2024 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=1/1\*80%=80%

S1=4/5\*100%=80%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=29816,5/79364,4\*100%=37,6%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/15)\*((1+1+0+0+0+1+0+0+0+0+0+1+1+1+1)\*100%)=46,7%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(80%+37,6%+46,7%)/3=54,8% - средний уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460