Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

на 2018-2022 годы за 2019 год.

С целью повышения качества и комфорта городской среды, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее - Программа). В течение отчетного года в Программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.03.2019 № 697, 27.06.2019 № 1574 вносились изменения.

В соответствии с паспортом федерального [проект](consultantplus://offline/ref=D76111452965ECA20CA30C8B25DAE7BEF63833427187842F0B894ED922kF44E)а «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, сроки реализации Программы определены с 2018-2024 годы без деления на этапы.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

повышение уровня благоустройства городских парков;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Первоначально для достижения цели Программа запланировано финансирование в объеме 653 738,4 тыс. руб. средств бюджета города, в том числе по годам: 2018 - 84415,6 тыс. руб.; 2019 - 107248,7 тыс. руб.; 2020 - 101408,1 тыс. руб.; 2021 - 96608,1 тыс. руб.; 2022 - 100608,1 тыс. руб.; 2023 - 81724,9 тыс. руб.; 2024 - 81724,9 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», в рамках реализации данной Программа, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2019 год в размере 1033,3 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 916,6 тыс. руб., или 88,7 % от плана.

За отчетный 2019 год в рамках Программа были проведены следующие мероприятия с распределением затраченных средств бюджета города:

- Благоустройство общественных территорий на сумму 203,7 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 712,8 тыс. руб.;

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий фактически 8,3 % при плане 60 %.

2. Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков фактически 100 % при плане 100 %.

3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий фактически 11,3 % при плане 53 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 44,6%; степень реализации программных мероприятий - 100%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы на 2019 год составила 66,7%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 % до 80 %.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии М.А. Одокиенко

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2019 год

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы**

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*((8,3/60)\*100%+(100/100)\*100%)+(11,3/53)\*100%))=44,6%

запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=916,6/1033,3\*100=88,7%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/3)\*((1+1+0)\*100%)=66,7%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(44,6+88,7+66,7)/3=66,7% - средний уровень эффективности

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии М.А. Одокиенко