**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020–2025 годы**

**за 2020 год.**

С целью формирования современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем отделом информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 02.12.2019 №3053 муниципальная программа «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020–2025 годы (далее по тексту – Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города; защита информации путем совершенствования информационных систем; модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники; обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, а также в соответствии с распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.09.2020 № 595-р «Об утверждении распределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования города Рубцовск Алтайского края» в Программу в части ее финансирования были внесены изменения (пост. от 12.10.2020 № 2470).

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 1833,3 тыс. рублей, фактически программные мероприятия полностью профинансированы и практически выполнены, а именно:

 Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно - вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов: заправка и восстановление картриджей; техническое обслуживание и ремонт компьютерной оргтехники. Приобретение услуг по подключению и доступу к информационным ресурсам сети «Интернет». Приобретение услуг по подключению и доступу к местной связи, IP-телефонии. Приобретение услуг по выполнению информационно-справочного обслуживания (обновление справочной информационной базы данных). Объём финансирования по выполненным мероприятиям составил 517,1 тыс. руб.

 Мероприятие 2.1. Получение неисключительных прав на программное обеспечение: (Приобретение лицензии для подключения IP-камеры). Объём финансирования по выполненному мероприятию - 9,6 тыс. руб.

 Мероприятие 3.1. Приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание: приобретение информационных услуг «консультант бюджетные организации». Объём финансирования по выполненному мероприятию - 69,6 тыс. руб.

 Мероприятие 3.2. Приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание: Обновление оборудования инженерной инфраструктуры, рабочих мест. Объём финансирования по выполненным мероприятиям 1005,0 тыс. руб.

 Мероприятие 3.2. приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание Приобретение неисключительных прав (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение «Гранд-Смета». Объём финансирования по данному мероприятию составил 31,0 тыс. руб.

 Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов: приобретение оргтехники. Объём финансирования по выполненному мероприятию - 201,3тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, при выполнении муниципальной программы, в 2020 году были достигнуты следующие значения индикаторов:

 1. Доля обеспечения деятельности структурных подразделений Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения (обратный показатель) на отчетный год составляла по плану 96%, фактически за отчетный период составила 93,7 %, что обеспечило прирост показателя на +2,3 % - такой результат удалось достичь за счет экономии бюджетных средств в связи с проведением электронного аукциона.

 2. Количество рабочих мест в Администрации города Рубцовска и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных, на отчетный год планировалось на 75 ед. (от общего объема обеспечения Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой - всего 175 единиц техники). По факту данный показатель составил 64 ед., в связи с недостаточным финансированием процентное соотношение составило 85,3%

 3. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации города Рубцовска на отчетный год равна 0% – так как показатель не менялся.

 4. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг Администрации города (увеличение доли) на отчетный год по плану 6 % - от общего количество муниципальных услуг. По факту показатель равен 0%. В данный момент ведутся работы по утверждению перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

По итогам реализации Программы произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 год, составила 77,4%, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне до 90%.

**Расчет комплексной оценки эффективности Программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = (1/m)\*∑(Sᵢ) = (1/4)\* 185,3% = 0,25\*185,3%= 46,33%

m=4 (число индикаторов)

S1 = 102,5% ~ 100 %

S2 = 85,3%

S3 = 0 %

S4 = 0 %

Si = 100% + 85,3% + 0% + 0% = 185, 3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города:

Fin = К/L\*100% = 1833, 3 тыс. руб. /1833,3 тыс. руб. = 100%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer = (1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/7)\*((1+1+1+1+1+1+0)\*100%) = 0,14298\*600% = 85,74%.

n=7 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (46,33%+ 100% +85,74%) /3=77,4‬%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем, так как комплексная оценка эффективности составляет 77,4%.

Начальник отдела ОИТО

Администрации г. Рубцовска И.В. Кремняк

Кремняк И.В. 96420 доб 222