Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы за 2021 год

С целью осуществления горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление по ЖКХ и Э) разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920 муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» утверждено финансирование Программы на 2021 год в размере 1000 тыс. руб.

В течение 2021 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края № 527 от 04.03.2021 и № 3654 от 27.12.2021 в данную Программу внесены изменения в части финансирования и перечня мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2021 год, в рамках реализации данной Программы на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 810,5 тыс. руб. Фактическое финансирование выполнено в полном объеме - составило 100% от плана.

За отчетный год в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

* оплата проектных работ по установке индивидуального теплового пункта для горячего водоснабжения многоквартирных домов, расположенных по пр. Ленина, 269 и ул. Пролетарской, 413;
* оплата работ по реконструкции автоматизированных тепловых узлов систем отопления и горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома по пр-кту Ленина, 269.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражаются через целевой индикатор - количество домов с обеспеченным ГВС надлежащего качества (температуры), при плановом значении равном 0 ед. фактически индикатор равен 1 ед..

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы за 2021 год составила 100%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) на 2019-2025 годы,

реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2021 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/1)\*100%=100%

S1=1/0\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=810,5/810,5\*100%=100%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)\*((1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+100%+100%)/3=100,0% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458