Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»   
за 2024 год

С целью обеспечения устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа направлена на решение следующих задач:

* развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска;
* организация уличного освещения города Рубцовска;
* организация озеленения территории города Рубцовска;
* организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;
* обеспечение погребения и похоронного дела;
* содержание фонтанов и «Вечного огня»;
* организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий;
* техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;
* повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг;
* организация благоустройства территории города Рубцовска;
* обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено финансирование Программы на 2024 год в размере 320092,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 200000,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2024 № 3689 в данную Программу внесены изменения в части финансирования и перечня мероприятий.

Учитывая перераспределение денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2024 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 174985,6 тыс. рублей, из краевого бюджета - 200000,0 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 337897,8 тыс. рублей (или 90,1% от плана).

За отчетный год в рамках Программы было организовано осуществление следующих мероприятий:

* работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.2012);
* ремонт автомобильных дорог протяженностью 5 км;
* софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 5 км;
* работы по содержанию, ремонту и восстановлению линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии;
* устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений;
* противопожарная опашка территории в городе Рубцовске;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов;
* проведение разъяснительной работы с населением, проживающим на территориях ТОС «Южный», ТОС «Черёмушки», ТОС «Западный», ТОС «Центральный»;
* установка контейнеров для сбора и накопления ТКО на территории города Рубцовска;
* откачке и вывозу сточных вод на территории города Рубцовска;
* работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий;
* текущее обслуживание фонтана на площади им. В.И. Ленина, оплата холодного водоснабжения фонтана на привокзальной площади и фонтана на площади им. В.И. Ленина;
* обеспечение поставки сжиженного углеводородного газа для «Вечного огня», техническое и аварийное обслуживание газового оборудования;
* сбор, транспортировка и утилизация трупов животных на территории города Рубцовска;
* оплата предоставления права на использование программы для ЭВМ «Гранд-Смета»;
* благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий;
* изготовление информационных щитов;
* благоустройство остановок общественного транспорта;
* благоустройству общественных территорий города;
* диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО город Рубцовск Алтайского края, разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске.

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) –3,4% при плане – 3%;
2. Доля протяженности освещенной улично-дорожной сети – 0% при плане – 0%;
3. Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях – 100% при плане – 100%;
4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок – 100% при плане – 100%;
5. Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ – 2 ед. при плане – 2 ед.;
6. Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 365 дн. при плане – 365 дн.;
7. Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) – 36 голов при плане – 33 голов;
8. Количество приобретенной офисной техники – 0 ед. при плане – 0 ед.;
9. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками – 2 места при плане – 2 места;
10. Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий – 10 дн. при плане – 10 дн.;
11. Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 56,3% при плане – 56,3%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (90,1%) и степени реализации программных мероприятий (95,2%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» за 2024 год составила 95,1%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2024 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/9)\*(100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)=100%

S1=3,4/3\*100%=113,3%~100%

S2=0/0\*100%=-

S3=100/100\*100%=100%

S4=100/100\*100%=100%

S5=2/2\*100%=100%

S6=365/365\*100%=100%

S7=36/33\*100%=109,1%~100%

S8=0/0\*100% = -

S9=2/2\*100%=100%

S10=10/10\*100%=100%

S11=56,3/56,3\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin=337897,8/374985,6\*100%=90,1%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/21)\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%)=95,2%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+90,1%+95,2%)/3=95,1% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460