Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда

в городе Рубцовске» за 2023 год

Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда;

восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено финансирование Программы на 2023 год в размере 9 184,6 тыс. рублей.

В течение 2023 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 548, от 20.12.2023 № 4301 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий, перечня мероприятий.

Учитывая перераспределения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2023 год, в рамках реализации данной Программы на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 10385,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 8259,0 тыс. рублей или 79,5 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* оплата работ по текущему ремонту муниципальных помещений;
* оплата коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда;
* оплата по договорам с МУП «РКЦ»;
* возмещение коммерческого найма и оплата работ по погрузке и перевозке имущества жильцов из аварийных домов;
* оплата работ по капитальному ремонту муниципального помещения;
* осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд.

Все мероприятия выполнены в полном объеме с фактически исполненным финансированием более 50 %.

Результаты реализации программы в 2023 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

* Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества) – 100%, при плане – 100%;
* Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) – 100%, при плане – 100%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (79,5%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» за 2023 год составила 93,2%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2023 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)\*(100%+100%)=100%

S1=100/100\*100%=100%

S2=100/100\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=8259,0/10385,3\*100%=79,5%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+79,5%+100%)/3=93,2% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460