**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки)

на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660

с изменениями от 21.03.2023 № 824, от 20.12.2023 № 4300)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0501 | 1000,0 | 709,9 | 709,9 | 71,0 | 100,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0501 | 1000,0 | 709,9 | 709,9 | 71,0 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 0501 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | шт. | 2 | 2 | 100 | - | - |
| 2. | Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | кв. м | 47,4 | 47,4 | 100 | - | - |
| 3. | Количество собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья | Чел. | 10 | 10 | 100 | - | - |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному Т.А. Мецлер  
хозяйству и экологии

Миргородская Марина Сергеевна

[mirgorodskaya@rubtsovsk.org](mailto:mirgorodskaya@rubtsovsk.org), 8(385-57) 9-64-34, доб. 460