Отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы за 2022 год

Для обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 07.06.2022 № 1660.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

* сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012;
* соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы» финансирование Программы на 2022 год утверждено в размере 0,0 тыс. рублей. В 2022 году запланированы организационные мероприятия, не требующие финансирования. Фактическое финансирование составило 0 тыс. рублей.

За отчетный год в рамках Программы проведена оценка объема аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, сформирован объем жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями программы. Фактические значения индикаторов Программы, через которые выражаются результаты её реализации в 2022 году, соответствуют запланированным значениям и равны 0.

В связи с коротким сроком реализации Программы в отчетном периоде и проведением не финансируемых подготовительных организационных мероприятий, а также учитывая отсутствие плановых значений показателей, комплексная оценка эффективности реализации Программы проведена на основе одного критерия - степени реализации программных мероприятий (100%). Комплексная оценка муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы за 2022 год составила 100%, что характеризует выполнение программы за данный период в полном объеме.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы за 2022 год

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/1)\*((1)\*100%)=100%

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%)/1=100% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459