Приложение 2

к Извещению об осуществлении закупки

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт (ПРОЕКТ) №

Идентификационный код закупки - 253220901107922090100101850014399244

г. Рубцовск							           ____________ 2025

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании __________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»), о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях Контракта  работы по оборудованию и ремонту контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – «работа») в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), сметной документацией (Приложение 2 к Контракту) в сроки, указанные в Контракте, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

  - Состав и объем работы определяется: техническим заданием и сметной документацией (Приложениями 1, 2 к Контракту).

  - Место выполнения работы: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, согласно Таблицы № 1 Приложения № 1 к Контракту.

- Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

объект – « Выполнение работ по оборудованию и ремонту контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» (далее – «Объект»);

документ о приемке – документ, сформированный с использованием единой информационной системы. Документ о приемке подписывается усиленной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеющих право подписи;

акт выявленных недостатков (дефектов) работ – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте выявленных недостатков (дефектов) в гарантийный срок также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика;

гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненной работы на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество работы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

качество работы (качество исполнения работы) – требования, предъявляемые Контрактом, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации, к уровню качества работы;

материалы, конструкции и изделия – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работы в соответствии с проектом, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектной документации;

недостатки (дефекты) – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и строительных норм, и правил, требований нормативной документации;

представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом;

представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом;

субподрядчик, соисполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующий требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», технических регламентах и сводах правил.

- Цена Контракта и порядок оплаты

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации, и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Цена контракта (цена работ) составляет: _______ (_________) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке двадцать (__) процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Цена Контракта определена протоколом от _________ № __________ проведения закупки № ___________. Стоимость работы, предусмотренной сметной документацией (приложение 2 Контракта), определяется посредством пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта на понижающий коэффициент К = ___ (отношение ценового предложения участника закупки – Подрядчика к начальной (максимальной) цене Контракта).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

  - Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

    - Оплата производится в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края.

КБК 303 0503 23М40Д0450 244.

    - Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

    - Оплата осуществляется Заказчиком в течение семи рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2 Контракта.

    - Окончательный расчет по Контракту осуществляется после выполнения всех работ по Контракту, включая устранение дефектов, выявленных при приемке, в течение семи рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2 Контракта.

    - В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2 Контракта, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

    - Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

  - В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками, соисполнителями работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

    - Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

    - Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы, в соответствии с условиями Контракта.

    - Оплатить результат работы, в соответствии с условиями Контракта.

    - Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

    - Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика приемки результата работы.

    - Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы.

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, проектной документацией и условиями Контракта, в том числе соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил в сроки, установленные Контрактом.

    - Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику результат работы посредством соответствующих документов о приемке, предусмотренных пунктом 6.2 Контракта.

    - Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки (дефекты) выполненной работы или иные отступления от условий Контракта, выявленные при приемке работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения:

неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом.

    - Предоставить гарантийные обязательства на результаты выполненной работы в соответствии с разделом 7 Контракта.

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.

    - Обеспечить за свой счет систематическую уборку участка работы и ежедневный вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов.

    - Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.

    - Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

### Сроки выполнения работы по Контракту

  - Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

  - Подрядчик приступает к выполнению работы с даты заключения Контракта.

  - Работа должна быть закончена в срок не позднее 29 сентября 2025 года.

  - Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

- Порядок сдачи и приемки работы

  - Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется за весь предусмотренный Контрактом объем работы.

  - Подрядчик в день окончания выполнения работы уведомляет Заказчика о готовности работы к сдаче и направляет в адрес Заказчика документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 6.7 Контракта с предоставлением подписанных документов на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах:

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы.

  - Приемка Заказчиком результатов выполненных комплексов (видов) работы, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документа(ов) о приемке работы.

  - Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.

  - Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.

  - Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

  - Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 6.7 Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

  - По истечении срока, указанного в пункте 6.3 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

  - В случае создания в соответствии с пунктом 6.5. Контракта приемочной комиссии по истечении срока, указанного в пункте 6.3. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

  - В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта.

  - В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

  - Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 6.3 – 6.13 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работы Заказчику.

  - Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке.

- Гарантии качества на результат выполненной работы

  - Гарантийный срок на результат выполненной по Контракту работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы и в период гарантийного срока.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что работа (отдельные виды работы) имеет недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах) со сроками устранения недостатков (дефектов).

  - Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

  - В случае уклонения Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.

  - Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты), указанные в акте о недостатках (дефектах), в установленные в акте сроки.

  - В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов или в случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о недостатках (дефектах) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика.

- Обеспечение исполнения Контракта

  - Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1005, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

  - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ________ (5% цены Контракта).

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае выбора Подрядчиком такого вида обеспечения как внесение денежных средств:

Администрация города Рубцовска Алтайского края

ИНН 2209011079; КПП 220901001; ОКТМО 01716000

Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА, Л/С 05173011690)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул

БИК 010173001

ЕКС 40102810045370000009

КС 03232643017160001700

КБК 30330399040040000180.

При осуществлении платежа по перечислению денежных средств в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, платежного распоряжения перед текстовым указанием назначение платежа необходимо указывать идентификационный код закупки, сформированный с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, который отделяется знаком «//».

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, по результатам осуществления которой заключен Контракт.

  - В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:

    - Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 8.10 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

    - Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

  - Уменьшение в соответствии с пунктом 8.4 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 8.4 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.

  - Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

  - В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

  - По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работы надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работы, оплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком

  - В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4, 8.4.1 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.

  - Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика.

  - Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.10 Контракта.

  - При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

  - В случае обеспечения исполнения Контракта в путем предоставления независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчиком, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта,  в размере  1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с п.9 ч.3 ст.49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту.

  - В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

  - Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

  - Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

  - Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

- Расторжение Контракта

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

нарушение срока выполнения работ Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работы;

во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованиями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствующего исполнению Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

  - Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

  - В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

  - Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

- Срок действия Контракта

  - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 
по 30 декабря 2025 года (включительно), за исключением обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате неустоек (штрафов, пени), исполнения гарантийных обязательств.

- Прочие условия

14.1. Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть сделаны в письменной форме (далее – «корреспонденция»).

Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо с использованием единой информационной системы в случаях, установленных действующем законодательством.

Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.

Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и перенаправленным последним адресату.

  - Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

  - Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

  - Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

  - К Контракту прилагаются:

Техническое задание (Приложение 1);

Сметная документация (Приложение 2).

14.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

14.7. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

14.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем, при изменении потребности в работе, на выполнение которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

14.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

14.10. При исполнении Контракта не допускается изменение существенных условий Контракта, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена положениями статьи 95  и п.65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

14.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.12. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.13.При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.14. Изменения Контракта оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

14.15. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Рубцовска Алтайского края ИНН 2209011079; КПП 220901001; ОКТМО 01716000 658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130 Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА, Л/С 03173011690) Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул БИК 010173001 ЕКС 40102810045370000009 КС 03231643017160001700 _________________ | ПОДРЯДЧИК ________________ |
| --- | --- |

Приложение 1

к Контракту №_______

от ______.______.2025

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по оборудованию и ремонту контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края | 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Условная единица | 1 |

1. Общие требования:

1.1. Место выполнения работ: территория муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края.

Таблица № 1

| № п/п | Место выполнения работ | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Октябрьская, 110 | 2 |
| 2. | ул. Федоренко, 22 | 2 |
| 3. | ул. Пролетарская, 403 | 1 |
| 4. | ул. Комсомольская, 140 | 1 |
| 5. | ул. Красная, 85 | 1 |
| 6. | ул. Московская, 4 | 1 |
| 7. | пр-кт Ленина, 3 | 1 |
| 8. | ул. Алтайская, 47 | 1 |
| 9. | ул. Алтайская, 96 | 1 |
| 10. | ул. Октябрьская, 11 | 1 |

Непосредственное месторасположение контейнерной площадки (границы участка) определяется на месте, в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика с соблюдением рекомендованного расстояния от контейнерных площадок до жилых зданий, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных и общеобразовательных организаций, мест массового отдыха и медицинских организаций. Расположение контейнерной площадки не должно препятствовать проезду транспорта.

1.2.1. Оборудование места (площадки) накопления ТКО № 1 по ул. Октябрьской, 110 в городе Рубцовске:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную (10*2*0,3) | м³ | 6 |
| 2 | Устройство основания из щебня М800 толщиной 175 мм | м² | 20 |
| 3 | Устройство бетонного основания толщиной 125 мм | м² | 20 |
| 4 | Установка металлических столбов из трубы стальной квадратной 60х60х3 | шт. | 21 |
| 5 | Монтаж ограждений из стального профилированного листа С-44 толщиной не менее 1 мм и высотой не менее 2000 мм | м² | 32 |
| 6 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной 1 мм и габаритами 1047х2000 мм | шт. | 16 |
| 7 | Монтаж шурупов самонарезающихся с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками и наконечников сверло диаметром не менее 4,8 мм и длиной не менее 25 мм | шт. | 180 |
| 8 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | шт. | 1 |

1.2.2. Оборудование места (площадки) накопления ТКО № 2 по ул. Октябрьской, 110 в городе Рубцовске:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную (10*2*0,3) | м³ | 6 |
| 2 | Устройство основания из щебня М800 толщиной 175 мм | м² | 20 |
| 3 | Устройство бетонного основания толщиной 125 мм | м² | 20 |
| 4 | Установка металлических столбов из трубы стальной квадратной 60х60х3 | шт. | 21 |
| 5 | Монтаж ограждений из стального профилированного листа С-44 толщиной не менее 1 мм и высотой не менее 2000 мм | м² | 32 |
| 6 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной 1 мм и габаритами 1047х2000 мм | шт. | 16 |
| 7 | Монтаж шурупов самонарезающихся с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками и наконечников сверло диаметром не менее 4,8 мм и длиной не менее 25 мм | шт. | 180 |
| 8 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | шт. | 1 |

1.3.1. Оборудование места (площадки) накопления ТКО № 1 по ул. Федоренко, 22 в городе Рубцовске:

Таблица № 4

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную (10*2*0,3) | м³ | 6 |
| 2 | Устройство основания из щебня М800 толщиной 175 мм | м² | 20 |
| 3 | Устройство бетонного основания толщиной 125 мм | м² | 20 |
| 4 | Установка металлических столбов из трубы стальной квадратной 60х60х3 | шт. | 21 |
| 5 | Монтаж ограждений из стального профилированного листа С-44 толщиной не менее 1 мм и высотой не менее 2000 мм | м² | 32 |
| 6 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной 1 мм и габаритами 1047х2000 мм | шт. | 16 |
| 7 | Монтаж шурупов самонарезающихся с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками и наконечников сверло диаметром не менее 4,8 мм и длиной не менее 25 мм | шт. | 180 |
| 8 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | шт. | 1 |

1.3.2. Оборудование места (площадки) накопления ТКО № 2 по ул. Федоренко, 22 в городе Рубцовске:

Таблица № 5

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную (10*2*0,3) | м³ | 6 |
| 2 | Устройство основания из щебня М800 толщиной 175 мм | м² | 20 |
| 3 | Устройство бетонного основания толщиной 125 мм | м² | 20 |
| 4 | Установка металлических столбов из трубы стальной квадратной 60х60х3 | шт. | 21 |
| 5 | Монтаж ограждений из стального профилированного листа С-44 толщиной не менее 1 мм и высотой не менее 2000 мм | м² | 32 |
| 6 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной 1 мм и габаритами 1047х2000 мм | шт. | 16 |
| 7 | Монтаж шурупов самонарезающихся с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками и наконечников сверло диаметром не менее 4,8 мм и длиной не менее 25 мм | шт. | 180 |
| 8 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | шт. | 1 |

1.4. Ремонт контейнерной площадки по ул. Пролетарской, 403 в г. Рубцовске:

Таблица № 6

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж металлоконструкций (трубы стальные, листы) | 0,02 тн. |
| 2. | Устройство ограждения с правой стороны контейнерной площадки (в месте хранения крупногабаритного мусора) | 1 |
| 2.1 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной не менее 1.0 размерами 2500х5000 мм | 1 |
| 2.2 | Трубы стальные квадратные 60х60мм толщиной не менее 3 мм и высотой 3300 мм с бетонированием на глубину 800 мм | 3 |
| 2.3 | Трубы стальные квадратные 40х40мм толщиной не менее 3 мм и высотой 5000 мм | 3 |
| 2.4 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм с шайбами и гайками | 15 комплектов |
| 3. | Ремонт ограждения с правой стороны контейнерной площадки | 1 |
| 3.1 | Правка стального профилированного листа | 1 |
| 3.2 | Трубы стальные квадратные 40х40мм толщиной не менее 3 мм и высотой 5000 мм | 1 |
| 3.3 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм с шайбами и гайками | 3 комплекта |
| 4. | Ремонт центрального ограждения | 1 |
| 4.1 | Правка стального профилированного листа | 1 |
| 4.2 | Трубы стальные квадратные 40х40мм толщиной не менее 3 мм и высотой 5000 мм | 2 |
| 4.3 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм | 9 комплектов |
| 5. | Ремонт ограждения с правой стороны контейнерной площадки | 1 |
| 5.1 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | 1 |
| 5.2 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной не менее 1.0 размерами 2500х5000 мм | 1 |
| 5.3 | Трубы стальные квадратные 60х60мм толщиной не менее 3 мм и высотой 3300 мм с бетонированием на глубину 800 мм | 1 |
| 5.4 | Трубы стальные квадратные 40х40мм толщиной не менее 3 мм и высотой 5000 мм | 1 |
| 5.5 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм с шайбами и гайками | 9 комплектов |
| 6 | Покраска металлических поверхностей | 1,992 м² |

1.5. Ремонт контейнерной площадки по ул. Комсомольская, 140 в г. Рубцовске

Таблица № 7

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выкос травы, м² | 10 |
| 2. | Устройство ограждения с левой стороны контейнерной площадки | 1 |
| 2.1 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной не менее 1,0 размерами 1500х2000 мм | 1 |
| 2.2 | Трубы стальные квадратные 60х60мм толщиной не менее 3 мм и высотой 2800 мм с бетонирование на глубину 800 мм | 1 |
| 2.3 | Уголок стальной 50х50х4 длиной 1500 мм | 2 |
| 2.4 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм | 8 |
| 3. | Ремонт ограждения с правой стороны контейнерной площадки | 1 |
| 3.1 | Правка стального профилированного листа | 1 |
| 3.2 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм | 8 |
| 4. | Ремонт центрального ограждения | 1 |
| 4.1 | Стальной профилированный лист С-44 толщиной не менее 1,0 размерами 1000х6000 мм | 1 |
| 4.2 | Уголок стальной 50х50х4 длиной 6000 мм | 1 |
| 4.3 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм | 14 |
| 5. | Устройство бетонного покрытия, м² | 4 |
| 6. | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | 1 |

1.6. Ремонт контейнерной площадки по ул. Красной, 85 в г. Рубцовске

Таблица № 8

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограждения с левой стороны контейнерной площадки | 1 |
| 1.1 | Правка стального профилированного листа | 1 |
| 1.2 | Болты крепежные диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 25 мм м шайбами и болтами | 3 комплекта |

1.7. Ремонт контейнерной площадки по ул. Московской, 4 в г. Рубцовске

Таблица № 9

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж железобетонных плит | шт. | 4 |
| 2. | Разработка грунта вручную (10*2*0,3) | м³ | 6 |
| 3. | Устройство основания из щебня М800 толщиной 175 мм | м² | 20 |
| 4. | Устройство бетонного основания толщиной 125 мм | м² | 20 |
| 5 | Установка металлических столбов из трубы стальной квадратной 60х60х3 | шт. | 21 |
| 6 | Монтаж ограждений из стального профилированного листа С-44 толщиной не менее 1 мм и высотой не менее 2000 мм | м² | 32 |
| 7. | Стальной профилированный лист С-44 толщиной 1 мм и габаритами 1047х2000 мм | шт. | 16 |
| 8. | Монтаж шурупов самонарезающихся с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками и наконечников сверло диаметром не менее 4,8 мм и длиной не менее 25 мм | шт. | 180 |
| 9 | Установка информационной таблички с указанием наименования регионального оператора с телефонами для справок, МКД, которые используют данную площадку и график вывоза ТКО | шт. | 1 |

1.8. Ремонт контейнерной площадки по пр-кту Ленина, 3 в городе Рубцовске:

1.8.1. Материал для ремонта бокового ограждения 2400х1800 мм:

- трубы стальные квадратные размером 60x60x мм, толщиной стенки 3 мм - 2,5 м 1 шт;

- трубы стальные квадратные размером 40x40 мм, толщиной стенки 3 мм - 4,8 м 2 шт;

- профнастил оцинкованный (стеновой) (С-44 толщ. – 0,5) – 4,32 м2;

- металлопрокат листовой (пластины) 80х60мм, толщиной стенки 5 мм, 0,187 кг – 2 шт;

- установка анкерных болтов D-12-16 мм, L-10 мм - 2 шт.

1.8.2. Ремонт основания:

- демонтаж разрушенного основания;

- бетонирование - 2400x7500x150 мм; (с уклоном 10-50 мм) 2,7 м3;

- сетка сварная 100x100x4 мм.

1.8.3. Покраска металлических поверхностей:

- грунт-эмаль по металлу, цвет серый - 12 м2.

1.8.4. Бетонирование столбов 60х60 с погружением 0,7 м.

1.9. Ремонт контейнерной площадки по ул. Алтайской, 47 в городе Рубцовске:

1.9.1 Материал для ремонта бокового ограждения 2400х2400 мм:

- трубы стальные квадратные размером 60x60x мм, толщиной стенки 3 мм– 3,2 м 1 шт;

- трубы стальные квадратные размером 40x40 мм, толщиной стенки 3 мм – 2,4 м 3 шт;

- профнастил оцинкованный (стеновой) (С-44 толщ. -0,5) – 5,76 м2;

- металлопрокат листовой (пластины) 80х60мм, толщиной стенки 5 мм, 0,187 кг – 2 шт;

- установка анкерных болтов D-12-16 мм, L-10 мм - 2 шт.

1.9.2. Ремонт основания:

- демонтаж разрушенного основания;

- бетонирование - 2400x10000x150 мм; (с уклоном 10-50 мм) 3,6 м3;

- сетка сварная 100x100x4 мм.

1.9.3. Покраска металлических поверхностей:

- грунт-эмаль по металлу, цвет серый – 53,76 м2.

1.9.4. Бетонирование столбов 60х60 с погружением 0,8 м.

1.10. Ремонт контейнерной площадки по ул. Алтайской, 96 в г. Рубцовске

1.10.1. Материал для ремонта бокового ограждения 2000х1500 мм:

- трубы стальные квадратные размером 60x60x мм, толщиной стенки 3 мм– 3,0 м 1 шт;

- трубы стальные квадратные размером 40x40 мм, толщиной стенки 3 мм – 1,5 м 3 шт;

- профнастил оцинкованный (стеновой) (С-44 толщ. -0,5) – 3,00 м2;

- металлопрокат листовой (пластины) 80х60мм, толщиной стенки 5 мм, 0,187 кг – 2 шт;

- установка анкерных болтов D-12-16 мм, L-10 мм - 2 шт.

1.10.2. Покраска металлических поверхностей:

- грунт-эмаль по металлу, цвет серый – 53,76 м2.

1.10.3. Бетонирование столбов 60х60 с погружением 1,0 м.

1.11. Ремонт контейнерной площадки по ул. Октябрьской, 11 в г. Рубцовске

1.11.1. Материал для ремонта бокового ограждения 2000х1500 мм:

- трубы стальные квадратные размером 60x60x мм, толщиной стенки 3 мм– 3,0 м 1 шт;

- трубы стальные квадратные размером 40x40 мм, толщиной стенки 3 мм – 1500 мм 3шт;

- профнастил оцинкованный (стеновой) (С-44 толщ. -0,5) – 3 м2;

- металлопрокат листовой (пластины) 80х60мм, толщиной стенки 5 мм, 0,187 кг – 2 шт;

- установка анкерных болтов D-12-16 мм, L-10 мм - 2 шт.

1.11.2.  Ремонт основания:

- демонтаж разрушенного основания;

- бетонирование - 1500x6000x150 мм; (с уклоном 10-50 мм) 9,0 м3;

- сетка сварная 100x100x4 мм.

1.11.3. Покраска металлических поверхностей:

- грунт-эмаль по металлу, цвет серый – 53,76 м2.

1.11.4. Бетонирование столбов 60х60 с погружением 1,0 м.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 29 сентября 2025 года.

Работы по оборудованию и ремонту контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил, правил по охране труда;

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156;

После выполнения работ Подрядчик обязан освободить территорию от строительного мусора, восстановить конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время выполнения работ.

2. Требования к товарам (материалам), машинам, технике, используемым при выполнении работ и техническим характеристикам работ:

Все материалы должны быть новыми, машины и техника, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, машины и оборудование, используемые при выполнении работ, должны находиться в исправном состоянии.

3. Требования к безопасности работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП и иных нормативных актов Российской Федерации, в том числе:

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

4. Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок составляет 1 (один) год с даты подписания акта о приемке выполненных работ по объекту Сторонами.

| Заказчик _________________ | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |

Приложение 2

к Контракту №_______

от ______.______.2025

Сметная документация

| Заказчик _________________ | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |