ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр.Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно.» |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 | 76249,95 | 114374,93 |  |
| 2 | Демонтаж троса продольно-несущего | км | 3,4 | 14457,17 | 49154,37 |  |
| 3 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 | 726,52 | 2906,13 |  |
| 4 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 | 956,53 | 57377,36 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 | 254166,49 | 381249,74 |  |
| 6 | Монтаж троса продольно-несущий | км | 3,4 | 48190,57 | 163847,93 |  |
| 7 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 | 2421,76 | 9687,04 |  |
| 8 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 | 3187,63 | 191257,9 |  |
| 9 | Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью на растяжке на 2-х креплениях | 100 шт | 1,2 | 185641,53 | 222769,83 |  |
| 10 | Демонтаж дорожных знаков | 100 шт | 1,2 | 66672,88 | 80007,45 |  |
| 11 | Монтаж стрелки сходной | шт | 3 | 22940,65 | 68821,94 |  |
| 12 | Монтаж поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м | шт | 3 | 6369,82 | 19109,47 |  |
| 13 | Монтаж кронштейна одностороннего троллейбусного. Для комплекта изоляторов КТП. | шт | 30 | 5514,17 | 165424,95 |  |
| 14 | Струнка: при наличии фиксирующей поперечины | шт | 60 | 2087,45 | 125246,91 |  |
| 15 | Криводержатель | шт | 28 | 5059,45 | 141664,58 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контактный провод МФ-85 | м | 3000 | 1058,89 | 3176670,00 |  |
| 17 | Провод (трос) ПС-35 Д7,5 оцин | м | 3400 | 51,82 | 176188,00 |  |
| 18 | Зажим ЗКК (для тросса) НЭ 013.00.00.008 | шт | 26 | 1339,99 | 34839,74 |  |
| 19 | Зажим (трол) ЗПВ-2 НЭ 052.00.00.00 | шт | 252 | 1726,57 | 435095,64 |  |
| 20 | Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 | шт | 252 | 2880,76 | 725951,52 |  |
| 21 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт | 190 | 1893,58 | 359780,20 |  |
| 22 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт | 8 | 4710,71 | 37685,68 |  |
| 23 | Муфта МНЗ-300 НЭ 421.00.00.00 | шт | 83 | 3814,08 | 316568,64 |  |
| 24 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт | 28 | 17760,13 | 497283,64 |  |
| 25 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт | 18 | 1633,33 | 29399,94 |  |
| 26 | Узел подвешивания продольно несущего троса на гибкой поперечене НЭ 328.00.00.00 | шт | 14 | 2682,54 | 10730,16 |  |
| 27 | Узел подвешивания продольнонесущего троса к кронштейну д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт | 60 | 2746,13 | 164767,80 |  |
| 28 | Комплект изоляторов КТП (втулка 731.01.302А+2 шайбы 731.01.303А) | шт | 30 | 2876,22 | 86286,60 |  |
| 29 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 333.00.00.00 | шт | 1 | 169235,69 | 169235,69 |  |
| 30 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 393.00.00.00 | шт | 2 | 115456,25 | 230912,50 |  |
| Итого по смете |  |  |  |  | 8 244 296,28 |  |
| Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения, 1 % |  |  |  |  | 82 442,96 |  |
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 8 326 739,24 |  |
| НДС – 20 % |  |  |  |  | 1 665 347,85 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  | 9 992 087,09 |  |
| Итого с прогнозным коэффициентом К = 1,0172*1,0095 |  |  |  |  | 10 260 508,52 |  |